# Phần 1. Hai phương án tổ chức Retrospective

| Bước | Phương án A – Start–Stop–Continue | Phương án B – 4Ls |
| --- | --- | --- |
| 1. Mở đầu và thống nhất mục tiêu (5 phút) | Nhắc mục tiêu là nhìn lại cách làm việc, không đổ lỗi. Thống nhất mọi người tôn trọng ý kiến nhau. | Nhắc mục tiêu tương tự và giới thiệu 4 câu hỏi: Loved, Learned, Lacked, Longed for. |
| 2. Thu thập ý kiến (10 phút) | Mỗi người viết riêng, ẩn danh nếu cần, các việc nên bắt đầu, dừng lại hoặc tiếp tục. Mỗi thẻ chỉ có một ý. | Mỗi người viết riêng điều mình thích, đã học được, còn thiếu và mong muốn có trong lần tới. Chưa trao đổi công khai. |
| 3. Chia sẻ và gom nhóm (10 phút) | Đọc thẻ, làm rõ ý và gom các ý giống nhau thành Theme như kiểm thử, quy tắc chuyển người, phối hợp. | Chia sẻ lần lượt theo 4Ls, sau đó gom các thẻ cùng chủ đề thành Theme. Dành chỗ cho điều học được của thành viên mới. |
| 4. Thảo luận và tìm Insight (15 phút) | Thảo luận các Theme nổi bật, tìm nguyên nhân dựa trên dữ liệu Sprint 13, tránh quy trách nhiệm cho cá nhân. | Thảo luận điều nhóm thích, học được, còn thiếu và mong muốn. Liên hệ dữ liệu để tìm nguyên nhân và bài học. |
| 5. Chọn Improvement (10 phút) | Chọn tối đa 1–2 hành động cụ thể, có người theo dõi và thời điểm kiểm tra. | Chọn tối đa 1–2 hành động từ các Theme, ưu tiên việc có thể kiểm tra được trong Sprint sau. |
| 6. Kết thúc (5 phút) | Đọc lại hành động, người theo dõi và bằng chứng cần có; hỏi nhanh mức độ hữu ích của buổi họp. | Đọc lại hành động và ghi nhận điều nhóm học được. Hỏi nhanh xem mọi người có thấy dễ chia sẻ không. |

Lưu ý: Một thành viên chỉ tham gia 45 phút đầu, nên nhóm có thể cho người này viết ý kiến ở giai đoạn đầu và đọc lại phần kết luận/hành động sau buổi họp. Không mời quản lý vào phần trao đổi nội bộ.

# Phần 2. So sánh hai kỹ thuật

| Tiêu chí | Start–Stop–Continue | 4Ls | Dữ liệu làm căn cứ |
| --- | --- | --- | --- |
| Tìm nguyên nhân và điều học được | Dễ chỉ ra việc nên bắt đầu, dừng hoặc tiếp tục; có thể tập trung vào hành động nên đôi khi ít nói sâu về trải nghiệm. | Có mục Learned và Lacked nên dễ nói về bài học và điều còn thiếu, phù hợp với người mới. | Thành viên mới không hiểu từ “nghiêm trọng” nhưng không dám hỏi (O-04). Hai người muốn nói về trải nghiệm và điều học được. |
| Chuyển thành hành động | Khá thuận lợi vì ba nhóm ý gắn trực tiếp với việc cần làm. | Vẫn tạo được hành động nhưng cần thêm bước chọn ưu tiên để không dừng ở việc chia sẻ cảm nhận. | 5/7 người muốn buổi họp tập trung vào hành động; Improvement cũ chỉ được kiểm tra 2,1/5 và chưa có kết quả. |
| Phù hợp thời lượng và thành viên mới | Dễ hiểu, nhanh, phù hợp 60 phút; nhưng nếu công khai ý kiến sớm thì người ít nói có thể bỏ qua vấn đề nhạy cảm. | Có cấu trúc rõ và nhiều góc nhìn, nhưng bốn nhóm câu hỏi có thể tốn thời gian hơn. | Nhóm có 7 người, 60 phút; 2/7 người chấm mức dễ nói thẳng là 1 hoặc 2; thành viên mới ngại hỏi (O-04). |

# Phần 3. Chọn phương án và làm thử

Lựa chọn: Phương án B – 4Ls. Em chọn 4Ls vì nhóm có người ít nói và thành viên mới chưa dám hỏi, nên cần thời gian để chia sẻ điều đã học và điều còn thiếu trước khi chọn hành động. Tuy nhiên, 4Ls có thể mất nhiều thời gian hơn Start–Stop–Continue, vì vậy Scrum Master cần giới hạn thời gian thảo luận và chỉ chọn một Improvement chính.

## 3.1. Ba thẻ mẫu

| Thẻ | Nội dung |
| --- | --- |
| Thẻ 1 – Lacked | Quyền môi trường thử nghiệm có sớm nhưng Integration Test bắt đầu muộn. |
| Thẻ 2 – Lacked | Quy tắc chuyển người thay đổi nhưng chỉ được gửi qua tin nhắn riêng. |
| Thẻ 3 – Learned | Pairing giúp tái hiện và sửa một lỗi trong 45 phút. |

## 3.2. Gom thẻ thành Theme và Insight

Theme: Phối hợp và chia sẻ thông tin trong nhóm.

Insight: Nhóm xử lý lỗi tốt khi phối hợp trực tiếp, nhưng thông tin về môi trường kiểm thử và quy tắc chuyển người chưa được chia sẻ đủ sớm, làm tăng nguy cơ kiểm thử muộn và xử lý ca khiếu nại chậm.

## 3.3. Improvement

| Hành động | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạo một checklist chung về quy tắc chuyển người và thời điểm bắt đầu Integration Test; cập nhật khi có thay đổi và thông báo trong kênh chung. | Developers và đại diện CSKH cùng theo dõi; Scrum Master nhắc kiểm tra. | Trong Daily Scrum giữa Sprint 14 và tại Retrospective cuối Sprint 14. | Checklist được cập nhật trong kênh chung; Integration Test có ngày bắt đầu rõ ràng; nhóm kiểm tra được việc mọi người đã đọc quy tắc. |

Xử lý O-05: Phản hồi về nút báo câu trả lời sai và lo ngại 3 ca khiếu nại bị chuyển muộn là phản hồi sản phẩm/nghiệp vụ. Scrum Master chuyển nội dung này cho Product Owner xem xét và đưa vào Product Backlog nếu phù hợp. Không gộp O-05 vào Theme về cách làm việc của nhóm.